# Caso 1 · Reformas Alzina — Definición del proyecto

## Contexto

Reformas Alzina S.L. es una empresa de reformas del Garraf y el Penedès con seis personas: el gerente, cuatro operarios y una administrativa a media jornada. Factura más de medio millón de euros al año, pero el gerente, Jordi, nota tensiones de liquidez al pagar nóminas, proveedores y el IVA trimestral.

Jordi no sabe con certeza qué trabajos le dejan más margen desde que subieron los materiales, ni tiene controlado qué clientes le deben dinero. Además, se plantea contratar a un operario en 2027.

## Objetivo

Entregar a Jordi, antes del cierre de 2026, un análisis de rentabilidad, cobros y caja que incluya un dashboard en Power BI, una previsión de caja hasta diciembre y un informe con recomendaciones cuantificadas en euros.

## Preguntas de negocio

| Pregunta | Cómo la responderé | Ficheros necesarios |
| --- | --- | --- |
| Desde que subieron los materiales, ¿qué clientes y tipos de trabajo dejan más margen? | Margen de cada obra (precio − materiales − subcontratas − mano de obra), en € y en %. Comparado por tipo de trabajo y por cliente, antes y después de marzo de 2025. Gráfico de barras por tipo | Facturas (los dos ficheros), control de obras, gastos (materiales y subcontratas), partes de horas y nóminas (para el coste por hora) |
| ¿Por qué hay beneficio pero no hay dinero en la cuenta? | Gráfico mensual con lo facturado frente a lo cobrado, y los gastos frente a lo pagado. La diferencia entre las dos líneas es el dinero que está “en camino” (facturas emitidas que aún no se han cobrado). | Facturas (lo facturado), movimientos del banco (lo cobrado y pagado) y gastos de la gestoría. |
| ¿Quién debe cuánto y desde cuándo? | Tabla de facturas pendientes de cobro a 30 de septiembre de 2026 por cliente, con el importe y los días que lleva vencida cada una. | Facturas y movimientos del banco. |
| ¿Qué clientes pagan tarde de forma habitual? | Días medios que tarda cada cliente en pagar desde que se emite la factura, con un ranking de clientes. | Facturas y movimientos del banco. |
| ¿En qué momento se tensa la caja y cuánto IVA hay que pagar cada trimestre? | Gráfico del saldo del banco día a día, marcando cuándo baja de cero, más una tabla con el IVA de cada trimestre (IVA de las facturas emitidas menos IVA de las facturas de gastos) y la fecha en que se paga. | Movimientos del banco, facturas y gastos de la gestoría. |
| ¿Se puede permitir contratar a otra persona en 2027, y con qué condiciones? | (1) ocupación de los operarios, comparando las horas trabajadas con las que podrían trabajar en un año (unas 1.720); (2) coste anual de un operario más, sacado de las nóminas; (3) si el margen del trabajo extra y la caja lo cubren. | Partes de horas, nóminas, y los resultados de las preguntas de margen y de caja. |

## Fuentes de datos

| Fichero | Qué contiene | Periodo | Filas |
| --- | --- | --- | --- |
| facturas_emitidas_2024_abr2025.csv | Facturas a clientes del programa antiguo | ene 2024 – abr 2025 | 159 |
| facturas_emitidas_may2025_sep2026.xlsx | Facturas a clientes del programa nuevo | may 2025 – sep 2026 | 191 |
| control_obras.xlsx | Obras: cliente, tipo, población, fechas y presupuesto | ene 2024 – sep 2026 | 224 |
| gastos_gestoria.xlsx | Facturas de proveedores, subcontratas y gastos fijos | ene 2024 – sep 2026 | 1.234 |
| nominas_resumen.xlsx | Nóminas mensuales y pagas extra por trabajador | ene 2024 – sep 2026 | 228 |
| partes_horas.csv | Horas semanales por operario y obra | ene 2024 – sep 2026 | 1.754 |
| movimientos_banco.csv | Cobros y pagos de la cuenta con su saldo | ene 2024 – sep 2026 | 1.035 |

## Problemas detectados

| Fichero | Problema | Qué podría afectar |
| --- | --- | --- |
| Facturas_emitidas_2024_abr2025.csv | Los importes están como texto con punto de miles y coma decimal (“6.900,00”) | No se pueden sumar hasta convertirlos a número |
| facturas_emitidas_2024_abr2025.csv | El fichero no está en UTF-8: si se abre mal, las tildes y la “ñ” salen como símbolos raros | Nombres de clientes y conceptos mal escritos |
| facturas (los dos ficheros) | El mismo cliente aparece escrito de varias formas (“Pilar López Gil” y “LÓPEZ GIL, Pilar”; “Habitat Mar Inversiones S.L.” y “HABITAT MAR INVERSIONES, S.L.”) | Al sumar por cliente, uno solo saldría repartido como si fueran varios |
| Facturas_emitidas_may2025_sep2026.xlsx | Incluye facturas con numeración y fechas del programa antiguo (2024/0125, de diciembre de 2024) | Si también están en el fichero antiguo, se contarían dos veces |
| facturas (los dos ficheros) | Cada programa usa un formato distinto: nombres de columna, fechas (dd/mm/aaaa o aaaa-mm-dd) e IVA (“21” o “21%”) | Hay que unificarlos antes de juntar los dos ficheros en uno |
| control_obras.xlsx | El tipo de trabajo está escrito de varias formas (“Baño”, “BAÑO completo”, “Reforma cocina”) | El margen por tipo saldría repartido en categorías falsas |
| control_obras.xlsx | El presupuesto está como texto con símbolo de euro (“17.250,00 €”) | No se puede sumar ni comparar con lo facturado |
| control_obras.xlsx | Hay obras sin fecha de fin | No se sabe si están terminadas o en curso |
| gastos_gestoria.xlsx | Hay gastos de materiales sin obra asignada | No se puede saber cuánto material costó cada obra |
| gastos_gestoria.xlsx | Un mismo proveedor aparece escrito de varias formas (“Electro Material Penedès S.L.” y “ELECTRO MATERIAL PENEDES SL”) | El gasto por proveedor saldría repartido |
| movimientos_banco.csv | Está ordenado del más reciente al más antiguo | Hay que reordenarlo para ver la evolución del saldo en el tiempo |
| movimientos_banco.csv | Los importes y el saldo vienen como texto con coma decimal | No se pueden sumar hasta convertirlos a número |

## Dudas y supuestos

| Duda | Supuesto |
| --- | --- |
| Algunas obras no tienen fecha de fin. ¿Están en curso o es que no se apuntó? | Si tiene factura final, está terminada; si no, está en curso. |
| ¿Cuánto cobra cada operario por hora, contando la Seguridad Social? | Lo calcularé con las nóminas: coste total de los operarios dividido entre las horas de los partes. |
| Hay gastos de materiales sin obra asignada. ¿A qué obra corresponde cada uno? | Los dejaré como coste general de la empresa, no asignado a ninguna obra. |
| ¿Las facturas de 2024 que aparecen en los dos ficheros son las mismas o son distintas? | Si tienen el mismo número, son la misma y la cuento una vez |

Caso práctico con una empresa y unos datos ficticios, diseñados para reproducir la situación de una pyme real.